|  | Группа компаний «Форус» Центр компетенции по кадровому электронному документообороту +7 (3952) 78-00-00 · www.forus.ru |
| --- | --- |

1С:Кабинет сотрудника

Коммерческое предложение

Автоматизируйте рутину — экономьте до 70% времени и сократите траты на расходники

Почему компании переходят на кадровый электронный документооборот

✓  Согласования занимают минуты, а не дни.

✓  Меньше бумаги, печати, курьеров и риска потерять оригинал.

✓  Удалённые сотрудники подписывают документы без поездок в офис.

✓  Кадровики и бухгалтерия тратят меньше времени на рутину.

Что умеет сервис

Удобная работа с «неуловимыми» сотрудниками

Расчётные листки, справки и запросы по отпускам доступны удалённо каждому сотруднику в личном кабинете.

Ознакомление с документами в один клик

Не нужно распечатывать, собирать подписи и хранить горы бумаг. Отправили документ — сотрудник ознакомился и подтвердил получение.

Удалённый приём на работу

Новый сотрудник оформляет трудовой договор, заявление и ознакомление с правилами дистанционно.

Меньше ручного ввода и ошибок

Данные от сотрудников автоматически попадают в 1С. Заявления превращаются в готовые приказы и записи.

Согласование без походов по кабинетам

Отпуск, командировка, отгул — руководитель согласовывает с телефона, данные сразу уходят в 1С.

Общение без сторонних мессенджеров

Рабочие вопросы и документы — внутри системы, с соблюдением требований закона о персональных данных.

Электронный архив и защита от штрафов

Кадровые документы хранятся в электронном виде. Есть подтверждение получения расчётного листка и ознакомления с приказом.

Простое внедрение для ИТ-отдела

Сервис встроен в 1С: не нужна отдельная кадровая платформа, новые клиентские лицензии 1С и сложная интеграция.

Акция «Больше, чем кешбэк!»

5 часов линии консультаций — в подарок При оплате пакета личных кабинетов мы начисляем 5 часов линии консультаций бесплатно (выгода 18 300 ₽). Из них в среднем 4 часа уходят на настройку и запуск сервиса. Ещё 1 час остаётся у вас на вопросы, консультации и решение возникающих задач по 1С с нашими специалистами. Отдельно за часы линии консультаций платить не нужно — они полностью покрываются подарком.

Ваш пакет: 750 личных кабинетов на 12 месяцев

Состав лицензий: 500 + 200 + 50 кабинетов. Цена за сотрудника — около 25 ₽ в месяц.

| 1С:Кабинет сотрудника — 750 кабинетов / 12 месяцев | 223 200 ₽ |
| --- | --- |

Настройка, запуск и час поддержки по вопросам 1С — бесплатно в рамках подарочных часов.

1. Условия

✓  Подключаем сервис «1С:Кабинет сотрудника» на 750 личных кабинетов сроком на 12 месяцев.

✓  В запуск входит: подключение к вашей 1С, настройка ролей и правил, помощь с выпуском электронных подписей, запуск пилотной группы и инструкции для сотрудников.

✓  5 часов линии консультаций начисляются в подарок. Около 4 часов — настройка и запуск; 1 час остаётся на дополнительные вопросы и помощь по 1С.

✓  За часы линии консультаций клиент не платит.

✓  Электронная подпись для сотрудников (усиленная неквалифицированная) — бесплатно.

✓  Предоставляем шаблоны документов для перехода: положение, уведомления, согласия.

✓  Работы выполняются удалённо. Выезд и нетиповые доработки — по отдельному согласованию.

✓  Коммерческое предложение действует 30 календарных дней с даты направления.

2. Сроки

Внедрение простое: без отдельной платформы и без долгого проектного цикла.

| Этап | Срок | Результат |
| --- | --- | --- |
| Договор и доступы к 1С | 2–4 рабочих дня | Можно начинать настройку |
| Настройка и запуск (около 4 часов) | 1 рабочий день | Сервис подключен, роли и подписи настроены |
| Пилот на небольшой группе | 3–7 рабочих дней | Проверен рабочий сценарий |
| Обучение ключевых сотрудников | параллельно | Видеоуроки и короткие инструкции |
| Подключение всех 750 сотрудников | 2–3 недели | Массовый запуск личных кабинетов |
| Резерв 1 час поддержки | по запросу | Вопросы и помощь по 1С после запуска |

Ориентир: настройка за 1 день · пилот за 1–2 недели · все 750 кабинетов за 1–1,5 месяца.

3. Бюджет

| Статья | Пояснение | Сумма |
| --- | --- | --- |
| Личные кабинеты, 750 шт. / 12 месяцев | Пакеты 500 + 200 + 50 | 223 200 ₽ |
| Настройка и запуск (~4 часа) | Из подарочных часов линии консультаций | 0 ₽ |
| Резерв на вопросы по 1С (1 час) | Из подарочных часов линии консультаций | 0 ₽ |
| Подарок: 5 часов линии консультаций | Акция «Больше чем кешбэк!» · выгода 18 300 ₽ | 0 ₽ |

| Итого к оплате Только пакет кабинетов. Часы линии — бесплатно. | 223 200 ₽ |
| --- | --- |

Сравнение с другими решениями

| Критерий | Форус + 1С:Кабинет сотрудника | Другие операторы |
| --- | --- | --- |
| Сложность запуска | Типовая настройка около 4 часов | Часто долгое внедрение новой системы |
| Где работают сотрудники | В привычной 1С и личном кабинете | Отдельная кадровая платформа |
| Нагрузка на ИТ-отдел | Без новых клиентских лицензий 1С | Новые доступы, интеграции, сопровождение |
| Где хранятся документы | В вашей базе 1С | Облако оператора, часто за отдельную плату |
| Оплата запуска | Часы поддержки — в подарок | Внедрение обычно оплачивается отдельно |

Готовы подключить 750 кабинетов и помочь с запуском

Проведём демонстрацию для кадровой службы и ИТ-отдела и ответим на вопросы.

| Ваш менеджер Данил Кургузов dkurguzov@forus.ru +7 (3952) 78-00-00 | ГК «Форус» www.forus.ru г. Иркутск, ул. Ямская, 1/1 |
| --- | --- |