С YCLIENTS на «Блиц-запись.рф»: как салон красоты «Луна» перешёл на новый сервис без потери клиентской базы

Срок проекта: 01.07.2026 — 07.08.2026
Клиент: салон красоты «Луна»
Предыдущий сервис: YCLIENTS
Новое решение: «Блиц-запись.рф»

О клиенте

Салон красоты «Луна» использует цифровой сервис для организации онлайн-записи клиентов, управления расписанием мастеров, услугами и клиентской базой.

До начала проекта салон работал в YCLIENTS. В системе накопилась значительная клиентская база — около 2 000 клиентов, было заведено около 100 услуг, а с системой работали 6 мастеров.

Со временем у клиента возникла потребность в более простом и экономичном решении, соответствующем реальным задачам салона.

Проблема

Высокая стоимость при избыточном функционале

Основной причиной поиска нового решения стала стоимость YCLIENTS и наличие большого количества функциональных возможностей, которые салон не использовал в повседневной работе.

При этом стоимость сервиса зависела от количества мастеров.

Годовая стоимость YCLIENTS для салона с шестью мастерами составляла 36 360 ₽.

Дополнительным неудобством для клиента стала скорость загрузки сайта: по оценке сотрудников салона, страницы загружались долго, что создавало дискомфорт при работе с сервисом.

Перед командой «Блиц-запись.рф» стояла задача предложить клиенту альтернативу, которая позволила бы сохранить необходимые процессы и накопленные данные, но при этом снизить затраты и исключить необходимость оплачивать избыточный функционал.

Решение

После знакомства с возможностями «Блиц-запись.рф» салон «Луна» принял решение перейти на новый сервис.

Ключевым преимуществом стала возможность осуществить переход под ключ — без необходимости самостоятельно переносить несколько тысяч клиентских записей, заново создавать услуги и настраивать систему.

01.07.2026 салону был подключён тестовый доступ.

В течение месяца команда «Блиц-запись.рф» занималась переносом данных, настройкой системы и адаптацией сервиса под рабочие процессы клиента.

Процесс внедрения

Перенос клиентской базы

Одной из ключевых задач стала миграция накопленной клиентской базы.

Из YCLIENTS была выгружена база примерно из 2 000 клиентов, после чего данные были загружены в личный кабинет «Блиц-запись.рф».

Это позволило салону сохранить накопленную информацию и продолжить работу с существующими клиентами без необходимости повторного ручного ввода данных.

Перенос услуг и прайса

В новую систему были перенесены около 100 услуг и соответствующий прайс салона.

Таким образом, основные справочные данные были подготовлены для работы уже в процессе тестового периода.

Настройка выбора мастера

В рамках проекта была настроена возможность выбора конкретного мастера при записи клиента.

Функциональность была адаптирована под сценарий работы салона с шестью мастерами и стала одной из ключевых настроек при переходе.

Переход под ключ

Главным отличием проекта стал формат сопровождения.

Команда «Блиц-запись.рф» взяла на себя основные технические задачи по миграции:

- перенос клиентской базы;

- перенос услуг;

- перенос прайса;

- настройку записи;

- адаптацию системы под особенности работы салона.

Таким образом, клиенту не пришлось самостоятельно разбираться с технической стороной миграции и тратить время сотрудников на ручной перенос данных.

Развитие проекта

После выполнения основных работ проект продолжил развиваться.

В настоящее время команда «Блиц-запись.рф» дорабатывает систему с учётом дальнейших потребностей салона.

В работе находятся:

Изменение календаря администратора.
Календарь дорабатывается с учётом сценария работы администратора салона.

Отдельные личные кабинеты для мастеров.
Для каждого мастера создаются отдельные рабочие кабинеты.

Разграничение прав доступа.
Настраивается возможность ограничивать доступ пользователей к различным функциям и данным системы в зависимости от их роли.

Таким образом, внедрение не ограничилось простой миграцией данных. После перехода сервис продолжает адаптироваться под конкретные бизнес-процессы клиента.

Результаты

Масштаб миграции

За время проекта были перенесены и настроены данные для:

- ≈ 2 000 клиентов;

- 6 мастеров;

- ≈ 100 услуг.

Экономический результат

Переход на «Блиц-запись.рф» позволил снизить стоимость годового использования сервиса.

| Показатель | YCLIENTS | «Блиц-запись.рф» |
| --- | --- | --- |
| Мастера | 6 | Не влияет на стоимость |
| Стоимость за год | 36 360 ₽ | 22 800 ₽ |
| Экономия | — | 13 560 ₽/год |
| Снижение затрат | — | ≈37,3% |
| Дополнительное предложение | — | +6 месяцев в подарок |

В «Блиц-запись.рф» стоимость подписки не увеличивается в зависимости от количества мастеров. Это особенно важно для салонов, где количество сотрудников может меняться и расширяться.

Кроме того, в рамках перехода со стороннего сервиса салон «Луна» получил 6 дополнительных месяцев использования в подарок.

Таким образом, клиент получил не только более подходящую по функциональности систему, но и более выгодную экономическую модель.

Организационный результат

Клиенту удалось перейти на новый сервис без необходимости самостоятельно переносить накопленную информацию.

За месяц команда выполнила основные работы по миграции и настройке, после чего салон смог продолжить работу уже в новой системе.

Коммерческий результат

01.07.2026 салону был предоставлен тестовый доступ к «Блиц-запись.рф».

В течение месяца команда сопровождала клиента, переносила данные и настраивала систему.

07.08.2026 салон красоты «Луна» оплатил годовую подписку на «Блиц-запись.рф».

Таким образом, клиент прошёл полный путь от тестирования до долгосрочного использования сервиса менее чем за полтора месяца.

Выводы и применимость опыта

Кейс салона «Луна» показывает, что переход с одного сервиса онлайн-записи на другой может быть простым для клиента, если поставщик берёт на себя техническую часть миграции.

В данном проекте ключевыми факторами успеха стали:

1. Экономическая эффективность.
Стоимость использования снизилась с 36 360 ₽ до 22 800 ₽ в год — экономия составила 13 560 ₽, или около 37%.

2. Отсутствие привязки стоимости к количеству мастеров.
Салон может использовать сервис с шестью и более мастерами без увеличения стоимости подписки по этому критерию.

3. Переход без потери накопленных данных.
Около 2 000 клиентов, 100 услуг и прайс были перенесены из предыдущей системы.

4. Переход под ключ.
Основные технические работы выполнила команда «Блиц-запись.рф», минимизировав нагрузку на сотрудников салона.

5. Индивидуальная адаптация.
После перехода работа продолжилась: команда дорабатывает календарь администратора, создаёт отдельные кабинеты мастеров и реализует разграничение прав доступа.

6. Подтверждённая ценность продукта.
После месяца тестирования и настройки клиент принял решение продолжить использование сервиса и оформил годовую подписку.

Итог проекта

Переход салона «Луна» — пример миграции с крупного многофункционального сервиса на более специализированное решение без потери накопленных данных и остановки рабочих процессов.

За один месяц команда «Блиц-запись.рф» перенесла около 2 000 клиентов и 100 услуг, настроила запись с выбором мастера и продолжила индивидуальную адаптацию системы.

При этом клиент получил экономию около 37% на годовой подписке, а также 6 дополнительных месяцев в подарок за переход со стороннего сервиса.

Главным результатом проекта стало не просто подключение нового пользователя, а полноценный переход клиента на долгосрочную работу с «Блиц-запись.рф»: 07.08.2026 салон «Луна» оплатил годовую подписку.